تقرير تدقيق SEO وفهرسة لموقع BrightAI

تحليل كامل لمخاطر الظهور في السعودية، مشاكل الفهرسة، فرص التحسين، و prompts تنفيذية مرتبة.

تاريخ التقرير: 30 مايو 2026 | النطاق: /Users/yzydalshmry/Desktop/BRIGHTAI + فحص حي محدود لـ brightai.site

النتيجة العامة الصريحة: 74%

الموقع ليس في حالة انهيار فهرسة: robots مفتوح، sitemap حي، وSEO gate ينجح. لكن لا أعتبره ممتازاً لأن فيه مشاكل مباشرة تقلل الثقة والزحف والتحويل: تعارض نسخة النشر، assets مكسورة، صفحات orphan/outside sitemap، ومحتوى رقيق في صفحات يفترض أنها تجذب بحث سعودي عالي النية.

# 1. الملخص التنفيذي

• أكبر خطر ليس robots ولا canonical؛ أكبر خطر هو أن النسخة الحية التي يراها البحث لا تطابق رسالة الريبو المحلي، وهذا يخلط إشارات Google بين شركة AI عامة و Saudi AI Safety OS.

• 151 resource path مكسور = 15.4% من الموارد المحلية المفحوصة. حتى لو كانت داخل demo، هذا يضرب تجربة الصفحات القابلة للفهرسة ويزيد احتمالية صفحات ناقصة JS/CSS.

• 24 صفحة رقيقة تحت 300 كلمة = 28.6% من الصفحات القابلة للفهرسة. هذا يضعف فرصة الظهور لكلمات السعودية/PDPL/NCA/حوكمة AI.

• البنية الأساسية قوية نسبياً: 0 broken internal links في gate، 65 URL في sitemap، وJSON-LD بدون parse errors.

# 2. النسب والمؤشرات

| المؤشر | القيمة | النسبة/التفسير |
| --- | --- | --- |
| HTML pages scanned | 87 | سطح المشروع المحلي المفحوص |
| Indexable pages | 84 | 96.6% من الصفحات |
| Broken resources | 151 | 15.4% من resource references المحلية |
| Pages outside sitemap | 4 | 5.8% من الصفحات القابلة للفهرسة |
| Orphan pages | 2 | 2.9% من الصفحات القابلة للفهرسة |
| Thin pages < 300 words | 24 | 28.6% من indexable pages |
| Missing image alt | 3 | 15.0% من الصور |
| No schema pages | 1 | 1.1% من الصفحات |
| No hreflang pages | 11 | 12.6% من الصفحات |
| lang غير موحد | 27 | 31.0% من الصفحات |

# 3. Score موزون حسب أثر SEO

| الفئة | الوزن | النقاط | سبب التقييم |
| --- | --- | --- | --- |
| Technical SEO | 22% | 78% | الـ gate ناجح، لكن 151 asset مكسور و4 صفحات خارج sitemap. |
| Content Quality | 23% | 61% | 24 صفحة رقيقة تحت 300 كلمة، خصوصا docs وبعض demo dashboards. |
| On-Page SEO | 20% | 72% | عناوين وأوصاف فيها طول/قصر، وتضارب intent بين live/local. |
| Schema | 10% | 86% | تغطية جيدة، ولا يوجد JSON-LD مكسور، لكن يلزم ضبط FAQ/LocalBusiness بحذر. |
| Performance | 10% | 78% | budget المحلي ناجح، لكن لا توجد قياسات CWV حية مؤكدة داخل التقرير. |
| AI Search Readiness | 10% | 84% | robots وllms جيدين، لكن mismatch في الرسالة يضعف الاقتباس. |
| Images | 5% | 74% | 3 صور بلا alt من أصل 20، وصور OG محدودة للصفحات العميقة. |

# 4. أدلة الفحص

| الفحص | الحالة | الأثر |
| --- | --- | --- |
| SEO gate | نجح | Errors 0 / Warnings 0 / Broken links 0 / 65 sitemap URLs |
| verify:all | نجح | 5/5 فحوصات ناجحة، مع تحذير frontend/package-lock.json غير موجود |
| internal-links:audit | تحذيرات | 2 orphan pages، 4 pagesOutsideSitemap، 1 canonical issue، 0 broken links |
| resource:audit:before | فشل جزئي | 151 مسار resource مكسور من 979 reference محلي = 15.4% |
| performance:budget | نجح | كل حدود ميزانية الأداء ضمن الحدود |
| Live check | مفتوح | Homepage 200، robots يسمح بالزحف، sitemap حي يحتوي 65 URL |

# 5. المشاكل التي تقلل الزيارات أو تعطل الفهرسة

| # | الأولوية | المشكلة | الدليل الرقمي | الإجراء المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | High | تعارض النسخة الحية مع الريبو المحلي | Google يشوف homepage بعنوان شركة ذكاء اصطناعي، بينما الريبو المحلي Saudi AI Safety OS. | تثبيت مصدر النشر والـ positioning قبل أي إصلاح محتوى. |
| 2 | High | 151 asset مكسور في demo/ai-reject-dashboard | 15.4% من موارد HTML المحلية مكسورة، وكلها قابلة للإصلاح آليا. | تشغيل resource:fix أو إصلاح base path ثم إعادة audit. |
| 3 | High | صفحات orphan وخارج sitemap | 2 orphan = 2.9% من indexable، و4 خارج sitemap = 5.8%. | إدخال أو noindex/canonical لصفحات docs/docs وfrontend/font-demo وblog/pdpl-ai-safety/offline. |
| 4 | High | Thin content | 24 صفحة تحت 300 كلمة = 28.6% من الصفحات القابلة للفهرسة. | توسيع docs الأساسية إلى إجابات تنفيذية 700-1200 كلمة أو دمج الصفحات الضعيفة. |
| 5 | Medium | لغة/منطقة غير موحدة | 27 صفحة ليست ar-SA/en-SA/en = 31.0%. | توحيد lang إلى ar-SA للصفحات العربية مع dir=rtl. |
| 6 | Medium | hreflang ناقص | 11 صفحة بلا hreflang = 12.6%. | إضافة ar-SA/x-default أو إزالة الصفحات من index إن كانت تطبيقية. |
| 7 | Medium | Descriptions غير مثالية | 10 مشاكل وصف = 11.5%: 2 مفقود، 3 طويلة، 5 قصيرة. | ضبط 145-160 حرف مع intent سعودي واضح. |
| 8 | Medium | Images alt | 3 صور بلا alt من 20 = 15.0%. | إضافة alt وصور OG للصفحات التجارية. |

# 6. صفحات تحتاج عناية عاجلة

| الصفحة | المشكلة | الأثر |
| --- | --- | --- |
| docs/docs.html | orphan + missing_from_sitemap | مركز وثائق مكرر أو غير مربوط؛ قد يستهلك crawl budget بلا قيمة واضحة. |
| frontend/font-demo.html | orphan + missing_from_sitemap | صفحة تجريبية يجب غالباً noindex أو حذف من سطح الإنتاج. |
| blog/pdpl-ai-safety/index.html | missing_from_sitemap | صفحة محتوى سعودي مهمة، غيابها من sitemap يقلل سرعة اكتشافها. |
| offline/index.html | missing_from_sitemap | إن كانت utility يجب noindex؛ إن كانت عامة اربطها بوضوح. |
| demo/ai-reject-dashboard/* | 151 asset path مكسور | الديمو قد يظهر ناقصاً للزائر ولـ Google renderer. |
| docs/* الأساسية | محتوى رقيق 131-159 كلمة في عدة صفحات | لا يكفي لكسب استعلامات NCA/PDPL/AI governance عالية النية. |

# 7. تحسينات مقترحة مرتبة

• خلال 48 ساعة: ثبّت مصدر النشر، أصلح 151 asset path، واحسم صفحات orphan/outside sitemap.

• خلال أسبوع: وسّع صفحات docs الأساسية واربطها من homepage/services/solutions بروابط داخلية سياقية.

• خلال أسبوعين: وحّد positioning التجاري، واضبط titles/descriptions، وحدّث llms.txt وschema حسب النسخة المنشورة.

• شهرياً: راقب Search Console لكلمات السعودية، PDPL، NCA ECC، حوكمة الذكاء الاصطناعي، وشغّل gate + resource audit قبل كل نشر.

# 8. Prompts تنفيذية جاهزة

| Prompt | العنوان | النص |
| --- | --- | --- |
| 01 | ثبّت مصدر النشر | راجع render.yaml وRender dashboard والفرع المنشور، وقارن HTML الحي مع index.html المحلي. اكتب تقرير فرق واضح، ثم اجعل build الحي يطابق الريبو المقصود بدون تغيير الرسالة التسويقية قبل موافقة المالك. |
| 02 | أصلح الموارد المكسورة | شغّل npm run resource:audit:before، أصلح كل مسارات /demo/frontend إلى /demo/ai-reject-dashboard/frontend في صفحات dashboard، ثم شغّل resource:audit:after وتأكد أن Broken paths = 0. |
| 03 | نظف sitemap/orphans | استخدم reports/internal-links/full-inventory.md لتقرير قرار لكل صفحة خارج sitemap: add to sitemap، add contextual links، أو noindex. طبّق القرار ثم شغّل npm run sitemap:all و npm run internal-links:audit. |
| 04 | وسّع صفحات docs الرقيقة | وسّع صفحات docs ذات أقل من 300 كلمة إلى محتوى سعودي تنفيذي: تعريف، متى تحتاجه الشركة، مخاطر عدم التطبيق، خطوات تنفيذ، مثال سعودي، FAQ حقيقي، وروابط داخلية للحلول والخدمات. |
| 05 | وحّد intent التجاري | اختر positioning واحد: Saudi AI Safety OS أو شركة حلول ذكاء اصطناعي. عدّل homepage، services، titles، descriptions، schema، llms.txt، sitemap page copy لتخدم نفس intent بدون ازدواجية. |
| 06 | إصلاح lang/hreflang | اضبط كل الصفحات العربية إلى lang='ar-SA' dir='rtl'، والإنجليزية إلى en-SA، وأضف hreflang reciprocal للصفحات التي لها نسخة مقابلة فقط. شغّل seo:gate بعدها. |
| 07 | تحسين meta | استخرج الصفحات ذات title قصير/طويل وdescription قصير/طويل من local-seo-metrics.json، واكتب titles 45-60 حرف وdescriptions 145-160 حرف بلهجة سعودية رسمية وintent واضح. |
| 08 | تقوية schema | راجع JSON-LD للصفحات التجارية: Organization, LocalBusiness, Service, BreadcrumbList, FAQPage فقط عندما توجد FAQ مرئية. لا تضف ratings أو claims غير مثبتة. |
| 09 | تقوية AI discovery | حدّث llms.txt وllms-full.txt ليعكسان نفس الـ positioning المنشور، مع روابط الصفحات الأساسية، من نحن، الخدمات، الامتثال، والمستندات. ثم تحقق أن robots يسمح لـ GPTBot/OAI-SearchBot. |
| 10 | تحقق نهائي | بعد كل الإصلاحات شغّل: npm run verify:all، npm run seo:gate، npm run internal-links:audit، npm run resource:audit:before، npm run performance:budget. اقبل العمل فقط إذا صارت الأخطاء 0 أو وثّقت الاستثناءات. |

# 9. حدود التقرير

• لم أستخدم بيانات Google Search Console أو GA4؛ لذلك النسب هنا تقنية/محتوائية وليست نسب زيارات فعلية.

• فحص Core Web Vitals حي لم يكتمل داخل الأداة؛ اعتمدت على performance budget المحلي وheaders الحية.

• التقرير يركز على قابلية الفهرسة والظهور في السعودية من الريبو المحلي مع مقارنة حية محدودة.