تقرير تحليل مشروع BRIGHTAI الشامل SEO تقني ¦ UX/UI ¦ Performance ¦ Security ¦ خطة تنفيذ

تاريخ التحليل: 31-05-2026

نسخة مُحسّنة بصرياً للتسليم والتنفيذ

| النتيجة العامة 72/100 أساس تقني قوي مع فجوة محتوى | SEO التقني 88% canonical / hreflang / sitemap | قابلية الفهرسة 90% لا مشاكل حرجة | محتوى السعودية 45% أكبر فرصة للنمو |
| --- | --- | --- | --- |
| UX 62% المسار يحتاج وضوح | Conversion 58% نقص lead form و social proof | Production 80% جاهزية جيدة | API Readiness 85% تكاملات منظمة |

الخلاصة التنفيذية المشروع منشور وجاهز تقنياً، لكن نموه العضوي في السعودية يعتمد الآن على توسيع المحتوى: صفحات خدمات فرعية، صفحات قطاعات ومدن، ودراسات حالة واضحة. التصميم الحالي يعطي انطباعاً جيداً لكنه يحتاج تقليل التكدس وتحسين مسار التحويل.

جدول المحتويات

• 1. ملخص تنفيذي صريح

• 2. جدول النسب المئوية

• 3. مشاكل تقلل الزيارات في السعودية

• 4. مشاكل قد تعطل الفهرسة أو تضعفها

• 5. تقرير UX/UI

• 6. التحسينات المقترحة

• 7. NVIDIA API Key

• 8. خطة إصلاح على مراحل

• 9. برومبتات تنفيذ جاهزة

• 10. ملاحظات ختامية

| 1 | ملخص تنفيذي صريح أهم الحكم التنفيذي على جاهزية المشروع وفرص النمو. |
| --- | --- |

هل المشروع جاهز للنشر؟ نعم، المشروع منشور فعلاً على brightai.site وتمر جميع فحوصات CI بنجاح. البنية التقنية سليمة.

هل المشروع مؤهل لجلب زيارات من السعودية؟ جزئياً. الأساس التقني للسيو ممتاز (hreflang, geo-targeting, schema, sitemap)، لكن المحتوى ضعيف من حيث العمق والتنوع. صفحة خدمات واحدة فقط بدون صفحات فرعية مستقلة لكل خدمة، ولا توجد صفحات مدن أو قطاعات، والمدونة فيها مقالتين فقط.

هل فيه مشاكل تمنع الفهرسة؟ لا توجد مشاكل حرجة تمنع الفهرسة. robots.txt مفتوح، sitemap شامل، لا يوجد noindex خاطئ، ولا broken links. توجد مشكلة URL بحرف عربي مشفر قد تسبب ارتباك.

هل تجربة المستخدم تساعد على التحويل؟ متوسطة. واتساب موجود بكثافة وصفحة التواصل قوية، لكن صفحة الخدمات مجمّعة والديمو غير مربوط بوضوح بالخدمات التجارية.

الحكم النهائي المشروع يملك أساساً تقنياً قوياً جداً، لكنه يعاني من فقر المحتوى التسويقي المستهدف. البنية جاهزة لاستقبال زيارات، لكن لا يوجد ما يكفي من الصفحات لالتقاط الكلمات المفتاحية المتنوعة في السوق السعودي.

| 2 | جدول النسب المئوية قراءة سريعة لمستوى كل محور. |
| --- | --- |

| المحور | النسبة | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| جودة الكود | 78% | بنية monorepo واضحة، scripts كثيرة ومنظمة، لكن 48 ملف CSS مبالغ فيه |
| بنية المشروع | 82% | تقسيم واضح: kernel, solutions, demo, docs, frontend |
| تجربة المستخدم UX | 62% | واتساب قوي، لكن مسار التحويل غير واضح من الخدمات للديمو |
| التصميم UI | 70% | dark theme احترافي، لكن الصفحة الرئيسية 1555 سطر وثقيلة |
| SEO التقني | 88% | ممتاز: canonical, hreflang, sitemap, robots, schema, redirects |
| SEO محتوى السعودية | 45% | مقالتين فقط، صفحة خدمات واحدة، لا صفحات مدن، لا case studies |
| قابلية الفهرسة Indexability | 90% | لا مشاكل حرجة، 0 broken links، sitemap شامل |
| السيو المحلي للسعودية | 72% | schema محلي ممتاز مع عنوان ورقم، لكن لا صفحات مدن مستقلة |
| الأداء والسرعة | 65% | 48 CSS file، صور قليلة 5.2MB، لكن render-blocking محتمل |
| Core Web Vitals المتوقع | 68% | HTML ثقيل وكثير CSS، لكن static site يساعد |
| Accessibility | 80% | فيه aria/role، لكن alt text ناقص في ملفات كثيرة |
| Security | 72% | .env في .gitignore، backend يستخدم env vars، مع patterns مشبوهة في demo files |
| API readiness | 85% | routes منظمة، rate limiting، health check، NVIDIA/Gemini/Groq مدمجة |
| NVIDIA API readiness | 82% | متغيرات بيئة صحيحة، kernel route يستخدمها، timeout مضبوط |
| Conversion readiness | 58% | واتساب موجود لكن لا lead form واضح، لا pricing ولا social proof محسن |
| Production readiness | 80% | Render blueprint جاهز، redirects شاملة، security headers ممتازة |

Overall Project Score: 72/100 السبب: البنية التقنية والسيو التقني ممتازان، لكن المحتوى التسويقي المستهدف للسعودية ضعيف وتجربة التحويل غير مكتملة. المشروع يشبه محرك قوي بدون وقود كافٍ.

| 3 | مشاكل تقلل الزيارات في السعودية أولويات المحتوى والسيو المحلي التي تؤثر على الزيارات العضوية. |
| --- | --- |

| # | المشكلة | الخطورة | الأثر المتوقع |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | صفحة خدمات واحدة مجمّعة بدون صفحات فرعية لكل خدمة | Critical | خسارة 60-70% من كلمات البحث المتعلقة بالخدمات |
| 2 | مقالتين فقط في المدونة | Critical | لا يوجد محتوى informational يجلب زيارات top-of-funnel |
| 3 | لا توجد صفحات مدن: جدة، الدمام، الخبر | High | خسارة local intent searches لمدن غير الرياض |
| 4 | لا توجد صفحات قطاعات: بنوك، مستشفيات، مصانع | High | خسارة specific-industry searches |
| 5 | لا توجد case studies أو نماذج أعمال حقيقية | High | ضعف الثقة وخسارة bottom-of-funnel traffic |
| 6 | عنوان الصفحة الرئيسية يكرر BrightAI مرتين | Medium | CTR أقل في نتائج البحث |
| 7 | og:image هو logo.png وليس صورة OG مخصصة 1200x630 | Medium | CTR ضعيف من مشاركات السوشال |
| 8 | schema يذكر مُشرقة AI لكن الموقع يستخدم BrightAI | Medium | تشتت brand signals |
| 9 | البريد في schema شخصي gmail | Medium | يقلل الثقة المؤسسية |
| 10 | لا schema FAQ على الصفحات الرئيسية | Medium | خسارة rich snippets في Google |
| 11 | الديمو غير مربوط بوضوح بصفحات الخدمات | Medium | bounce rate أعلى و conversion أقل |
| 12 | لا توجد صفحة مقارنة BrightAI vs alternatives | Low | خسارة comparison searches |

| 4 | مشاكل قد تعطل الفهرسة أو تضعفها تنظيف بنية URLs و sitemap و redirects قبل التوسع بالمحتوى. |
| --- | --- |

| # | المسار/الملف | المشكلة | الأثر | الإصلاح | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /docs/Governance%D9%80application/ | URL يحتوي حرف عربي مشفر (ـ) - غير قياسي | Google قد يتجاهل أو يخطئ في فهرسة الصفحة | إعادة تسمية إلى slug إنجليزي نظيف | High |
| 2 | /docs/docs/ | مسار مكرر في sitemap | يبدو كخطأ ويضعف crawl budget | حذف أو redirect إلى /docs/ | High |
| 3 | redirects Kernel | تعارض 301 و 200 في kernel/index.html و /kernel/ | loop redirect محتمل | توحيد المنطق | Medium |
| 4 | sitemap.xml | ليس index sitemap بل urlset مباشر رغم وجود 6 sitemaps فرعية | Google يفضل index sitemap للمواقع الكبيرة | تحويل sitemap.xml إلى sitemap index | Medium |
| 5 | Demo pages في sitemap | صفحات login/forgot-password/admin utility في redirects | صفحات utility لا يجب فهرستها | إضافة noindex أو حذف من sitemap | Low |
| 6 | hreflang غير مكتمل | الصفحات الرئيسية لا تملك نسخة SA-en | Google قد يعرض النسخة الخاطئة | إضافة نسخ إنجليزية أو إزالة hreflang من هذه الصفحات | Low |

ملاحظة إيجابية لا يوجد broken links من 3707 مرجع، ولا يوجد noindex خاطئ، و canonical tags سليمة 100%.

| 5 | تقرير UX/UI تقييم قابلية التحويل ووضوح التجربة للمستخدم السعودي. |
| --- | --- |

| المعيار | التقييم | التفصيل |
| --- | --- | --- |
| وضوح أول شاشة | 7/10 | العنوان واضح، لكن الصفحة 1555 سطر مما يزيد ثقل التحميل |
| وضوح العرض التجاري | 6/10 | المنتج واضح لكن سؤال: ماذا أحصل بالضبط؟ غير واضح بسرعة |
| سهولة التواصل | 9/10 | واتساب في كل مكان، رقم واضح، صفحة تواصل مخصصة |
| وضوح الخدمات | 5/10 | صفحة واحدة مجمعة؛ الزائر لا يفهم ما يناسبه بسرعة |
| جودة الأزرار | 7/10 | CTAs موجودة لكنها كثيرة ومتشابهة |
| تجربة الجوال | 7/10 | responsive meta و viewport-fit=cover، لكن HTML ثقيل |
| التسلسل البصري | 6/10 | dark theme جميل لكن 26 nav/header/section في صفحة واحدة مبالغة |
| الثقة والاحترافية | 7/10 | schema فيه عنوان ورقم، لكن بريد gmail يقلل الثقة |
| مناسبة للسوق السعودي | 8/10 | RTL صحيح، عربي أصلي، targeting-geo ممتاز |
| انطباع عام | 7/10 | يعطي انطباع شركة تقنية جادة، لكن ليس enterprise-grade بالكامل |

تحسينات عملية

• تقسيم صفحة الخدمات إلى صفحات فرعية مع CTA واضح لكل خدمة

• إضافة trust badges: شعارات عملاء وأرقام موثوقة

• تقليل طول الصفحة الرئيسية والتركيز على أول 3 scrolls

• استبدال بريد gmail ببريد @brightai.site

• إضافة صفحة “كيف نعمل” بخطوات واضحة 1-2-3

| 6 | التحسينات المقترحة قائمة تنفيذية مرتبة بالأولوية والأثر. |
| --- | --- |

| # | الاقتراح | الفائدة | الأولوية | الصعوبة | الأثر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | صفحات خدمات فرعية (6-8 صفحات) | التقاط كلمات بحث خدمية | Critical | متوسطة | +40-60% organic traffic |
| 2 | صفحات قطاعات: بنوك، صحة، صناعة | التقاط industry searches | High | متوسطة | +25-35% traffic |
| 3 | صفحات مدن: جدة، الدمام، مكة | التقاط local searches | High | سهلة | +15-20% local traffic |
| 4 | 10+ مقالات مدونة مستهدفة | top-of-funnel traffic | High | عالية | +30-50% خلال 3 أشهر |
| 5 | صفحة case studies / نماذج أعمال | تحسين conversion rate | High | متوسطة | +20-30% conversion |
| 6 | FAQ schema على كل صفحة حل | rich snippets في Google | Medium | سهلة | +10-15% CTR |
| 7 | صفحة مقارنة: vs ChatGPT Enterprise / Copilot | التقاط comparison searches | Medium | متوسطة | +10-15% traffic |
| 8 | OG image مخصصة لكل صفحة | تحسين social sharing CTR | Medium | سهلة | +5-10% social traffic |
| 9 | Lead form محسّن مع خطوات | تحسين leads | Medium | متوسطة | +15-25% conversion |
| 10 | تقليل CSS files من 48 إلى 5-8 | تحسين page speed | Medium | عالية | +5-10% Core Web Vitals |
| 11 | تحويل صور PNG إلى WebP | تحسين LCP | Low | سهلة | +3-5% speed |
| 12 | إضافة breadcrumb schema | تحسين SERP appearance | Low | سهلة | +5% CTR |

| 7 | NVIDIA API Key مراجعة جاهزية التكامل وأمان متغيرات البيئة. |
| --- | --- |

النتائج

• المتغير المستخدم: NVIDIA_API_KEY في .env

• متغيرات إضافية: NVIDIA_MODEL, NVIDIA_URL

• ملف .env موجود في .gitignore

• الاستخدام فقط في backend عبر frontend/routes/kernel.js باستخدام process.env

• لا يوجد تسريب مباشر لمفتاح NVIDIA في ملفات HTML أو JS العامة

• render.yaml يستخدم sync: false للمفتاح بحيث يتم إدخاله يدوياً في Render Dashboard

تأكيدات أمنية

• لا يوجد NVIDIA key hardcoded في أي ملف frontend

• route kernel يستخدم isNvidiaConfigured() للتحقق قبل الاستخدام

• timeout محدد عبر NVIDIA_KERNEL_TIMEOUT_MS والافتراضي 30s

توصيات

• إنشاء .env.example في root بدون قيم حقيقية

• التأكد من عدم وجود NVIDIA_API_KEY في أي commit سابق عبر git log -p --all -S 'nvapi-'

• أسماء آمنة مقترحة: NVIDIA_API_KEY, NVIDIA_NIM_API_KEY

| 8 | خطة إصلاح على مراحل خارطة طريق عملية من الفهرسة إلى النشر النهائي. |
| --- | --- |

| المرحلة | العنوان | المدة | الهدف | النطاق | معيار النجاح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | إصلاحات الفهرسة الحرجة | 1-2 أيام | إزالة أي عائق أمام الفهرسة الصحيحة | sitemap.xml، redirects، Governance URL، /docs/docs/ | npm run seo:gate && npm run verify:all |
| Phase 2 | SEO السعودية والمحتوى | 1-2 أسابيع | مضاعفة سطح الفهرسة وتغطية الكلمات السعودية | صفحات خدمات، قطاعات، مدن، +10 مقالات | sitemap URLs > 100 و 0 broken links |
| Phase 3 | UX/UI والتحويل | 3-5 أيام | رفع conversion rate من الزيارات الحالية | index.html، contact، services، trust sections | CTA واضح في أول viewport |
| Phase 4 | Performance و Accessibility | 2-3 أيام | تحسين Core Web Vitals وتقليل وقت التحميل | دمج CSS، WebP، alt text، lazy loading | total CSS < 200KB وكل صورة لها alt |
| Phase 5 | Security و API keys | 1 يوم | التأكد من عدم تسريب أي مفتاح | .env.example، demo JS، CSP، frontend routes | 0 API keys actual في الملفات العامة |
| Phase 6 | QA النهائي والنشر | 1 يوم | التأكد من أن كل شيء يعمل معاً | verify, seo gate, build, redirects, console | كل الفحوصات تمر بدون regression |

| 9 | برومبتات تنفيذ جاهزة نصوص جاهزة لتسليم مهام الإصلاح والتنفيذ. |
| --- | --- |

Prompt 1: إصلاح مشاكل الفهرسة والـ SEO التقني

أنت خبير Technical SEO. افحص وأصلح المشاكل التالية في مشروع BRIGHTAI:

الهدف إصلاح كل ما يعيق الفهرسة الصحيحة في Google.

الملفات التي تفحصها:

• sitemap.xml (تحويله إلى sitemap index يشير للـ 6 sitemaps الفرعية)

• /docs/Governance%D9%80application/ (إعادة تسمية إلى slug إنجليزي نظيف مثل

governance-application)

• _redirects (إصلاح تعارض kernel: إزالة الـ 301 من /kernel/index.html →

/kernel/ لأنها تتعارض مع الـ 200 rewrite)

• sitemap.xml (حذف /docs/docs/ وإضافة redirect إلى /docs/)

القيود:

• لا تحذف أي صفحة موجودة

• لا تغيّر  URLs الحالية التي تعمل

• حافظ على hreflang الموجود

• لا تكسر الـ 200 rewrites للـ kernel

خطوات التنفيذ:

• 1. أنشئ sitemap-index.xml جديد

• 2. أعد تسمية مجلد docs/Governanceـapplication

• 3. أضف redirect في _redirects

• 4. أصلح تعارض kernel redirects

• 5. شغّل:  npm run sitemap:generate && npm run seo:gate && npm run verify:all

صيغة التقرير: اذكر كل تغيير، الملف، السطر، قبل وبعد.

Prompt 2 (تكملة): تحسين صفحات الخدمات للسوق السعودي

أنت كاتب محتوى SEO متخصص في السوق السعودي B2B. المطلوب إنشاء صفحات خدمات فرعية

لمشروع BRIGHTAI.

الهدف إنشاء 6 صفحات خدمات فرعية تستهدف كلمات بحث سعودية محددة.

الملفات التي تفحصها:

• services/index.html (كمرجع للتصميم والـ template)

• solutions/ (كمرجع للمحتوى التقني)

• schema-saudi-seo.json (كمرجع للـ schema المحلي)

• frontend/css/legal-and-services-pages.css (للتنسيق)

القيود:

• المحتوى عربي سعودي أصلي (ليس ترجمة)

• كل صفحة 500-800 كلمة minimum

• كل صفحة تستهدف 2-3 كلمات مفتاحية رئيسية

• لا تنسخ محتوى من صفحات solutions الموجودة حرفياً

• أضف schema Service لكل صفحة

• أضف FAQ schema بـ 3-5 أسئلة لكل صفحة

• أضف CTA واتساب + نموذج تواصل

الصفحات المطلوبة:

• 1. services/ai-firewall/index.html - "جدار حماية الذكاء الاصطناعي للشركات

السعودية"

• 2. services/pdpl-compliance/index.html - "امتثال PDPL للذكاء الاصطناعي"

• 3. services/nca-ecc-compliance/index.html - "امتثال NCA ECC لأنظمة AI"

• 4. services/ai-audit-trail/index.html - "سجل تدقيق الذكاء الاصطناعي"

• 5. services/ai-risk-assessment/index.html - "تقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي"

• 6. services/human-approval-layer/index.html - "طبقة الموافقة البشرية"

خطوات التنفيذ:

• 1. انسخ template من services/index.html

• 2. اكتب محتوى فريد لكل صفحة

• 3. أضف canonical و hreflang

• 4. أضف internal links من/إلى solutions المناسبة

• 5. حدّث  services/index.html ليربط بالصفحات الفرعية

• 6. حدّث  sitemap

• 7. شغّل:  npm run sitemap:generate && npm run internal-links:audit && npm run

seo:gate

صيغة التقرير: اذكر كل صفحة جديدة، عنوانها، وصفها، الكلمات المستهدفة، وعدد

الكلمات.

Prompt 3: تحسين UX/UI والتحويلات

أنت خبير UX/UI متخصص في مواقع B2B SaaS للسوق السعودي. المطلوب تحسين تجربة

التحويل.

الهدف رفع conversion rate عبر تحسين مسار المستخدم من الهبوط إلى التواصل.

الملفات التي تفحصها:

• index.html (الصفحة الرئيسية - 1555 سطر)

• contact/index.html

• services/index.html

• frontend/css/ (الملفات المستخدمة)

القيود:

• لا تغيّر  الهوية البصرية (dark theme, ألوان cyan/blue)

• لا تحذف أقسام كاملة بدون بديل

• حافظ على RTL

• حافظ على واتساب CTA

• لا تكسر الـ schema الموجود

خطوات التنفيذ:

• 1. قلّل  index.html من 1555 سطر إلى ~900 (احذف التكرار والأقسام الضعيفة)

• 2. أضف social proof section (أرقام: عدد الفحوصات، عدد الشركات، نسبة الامتثال)

• 3. أضف trust badges section قبل CTA الأخير

• 4. حسّن  above-the-fold: عنوان أقصر + subtitle + CTA واحد واضح

• 5. أضف breadcrumbs لصفحات الخدمات والحلول

• 6. نوّع  نصوص CTAs (ليست كلها "تواصل معنا")

• 7. شغّل:  npm run verify:all

صيغة التقرير: اذكر كل تغيير، السطر قبل وبعد، والسبب.

Prompt 4: تحسين التصميم بدون تخريب الهوية

أنت مصمم UI متخصص في dark theme SaaS websites. المطلوب تحسينات بصرية دقيقة.

الهدف رفع الاحترافية البصرية بدون تغيير الهوية.

الملفات التي تفحصها:

• frontend/css/tailwind.local.min.css

• frontend/css/sitewide-modernization.css

• frontend/css/unified-header.css

• frontend/assets/css/global-fonts.css

• index.html (inline styles)

القيود:

• لا تغيّر  الألوان الأساسية (#060914 background, cyan accents)

• لا تغيّر  الخط العربي (TheYearofTheCamel)

• لا تضف مكتبات جديدة

• حافظ على responsive design

• لا تكسر RTL

خطوات التنفيذ:

• 1. وحّد  spacing system (استخدم 4px grid)

• 2. حسّن  typography hierarchy (H1 أكبر، body أوضح)

• 3. أضف subtle borders للـ cards بدل الاعتماد على shadows فقط

• 4. حسّن  hover states للأزرار

• 5. أضف micro-interactions بسيطة (transition على hover)

• 6. تأكد من contrast ratio ≥ 4.5:1 للنصوص

• 7. شغّل:  npm run build:assets

صيغة التقرير: اذكر كل تغيير CSS، الملف، القيمة القديمة والجديدة.

Prompt 5: تحسين الربط الداخلي بين الخدمات والديمو

أنت خبير Internal Linking Strategy. المطلوب تحسين بنية الروابط الداخلية.

الهدف ربط كل صفحة خدمة بالـ solution والـ demo المناسب، وتحسين link equity

distribution.

الملفات التي تفحصها:

• services/index.html وكل صفحات services/

• solutions/ (9 صفحات)

• demo/ (ai-reject-dashboard, ai-tenders-analysis)

• docs/ (13 صفحة)

• blog/ (مقالتين)

• kernel/ (11 صفحة)

القيود:

• لا تضف أكثر من 5 روابط داخلية جديدة لكل صفحة

• استخدم anchor text وصفي (ليس "اضغط هنا")

• لا تربط صفحات utility (login, forgot-password)

• حافظ على التسلسل الهرمي: Home → Services → Solutions → Demo

خطوات التنفيذ:

• 1. أنشئ خريطة ربط: أي صفحة تربط بأي صفحة

• 2. أضف "خدمات ذات صلة" في أسفل كل صفحة solution

• 3. أضف "جرّب  الديمو" CTA في صفحات الخدمات المناسبة

• 4. أضف breadcrumbs في كل صفحة فرعية

• 5. أضف "اقرأ المزيد" في المدونة يربط بالخدمات

• 6. شغّل:  npm run internal-links:audit && npm run internal-links:inventory

صيغة التقرير: جدول يوضح: الصفحة المصدر → الصفحة الهدف → anchor text → السبب.

Prompt 6: إصلاح sitemap و robots و canonical و redirects

أنت خبير Technical SEO. المطلوب تنظيف وتحسين ملفات التوجيه والفهرسة.

الهدف التأكد من أن Google يرى بنية نظيفة بدون تعارضات.

الملفات التي تفحصها:

• sitemap.xml → تحويل إلى sitemap index

• sitemap-pages.xml, sitemap-kernel.xml, sitemap-legal.xml, sitemap-demo.xml,

sitemap-solutions.xml, sitemap-images.xml

• robots.txt

• _redirects

• كل ملفات HTML (canonical tags)

القيود:

• لا تحذف URLs موجودة من sitemaps بدون redirect

• لا تغيّر  robots.txt Allow rules

• لا تضف Disallow لصفحات مفهرسة حالياً

• حافظ على hreflang الموجود

خطوات التنفيذ:

• 1. أنشئ sitemap.xml جديد كـ sitemap index:

```xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

<sitemap><loc>https://brightai.site/sitemap-pages.xml</loc></sitemap>

<sitemap><loc>https://brightai.site/sitemap-kernel.xml</loc></sitemap>

...

</sitemapindex>

• 2. أزل /docs/docs/ من sitemap (أضف redirect إلى /docs/)

• 3. أصلح /docs/Governance%D9%80application/ (rename + redirect)

• 4. أزل تعارض kernel redirects

• 5. أضف noindex لصفحات demo utility (login, forgot-password, permission-denied)

• 6. شغّل: npm run seo:gate && npm run verify:all

صيغة التقرير: جدول بكل تغيير: الملف، التغيير، السبب، التأثير المتوقع.

Prompt 7: تحسين الأداء و Core Web Vitals

أنت خبير Web Performance. المطلوب تحسين سرعة التحميل وCore Web Vitals.

الهدف تقليل LCP إلى أقل من 2.5s وCLS إلى أقل من 0.1.

الملفات التي تفحصها:

• frontend/css/ (48 ملف CSS - 960KB total)

• index.html (1555 سطر، inline styles)

• frontend/assets/images/ (5.2MB)

• _headers (caching rules)

القيود:

• لا تحذف CSS مستخدم فعلاً

• لا تكسر التصميم

• لا تغيّر caching  headers للـ API

• حافظ على font loading strategy

خطوات التنفيذ:

• 1. حدد CSS files المستخدمة فعلاً  في كل صفحة (PurgeCSS analysis)

• 2. ادمج CSS files المتشابهة (هدف: 8كم فات max)

• 3. حوّلج صور PNG إلى WebP مع fallback

• 4. أضف width/height لكل  tag لمنع CLS

• 5. أضف loading="lazy" لصور below-the-fold

• 6. أضف fetchpriority="high" لـ LCP image

• 7. انقل non-critical CSS إلى async loading

• 8. شغّقل: npm run build:assets && npm run performance:budget

صيغة التقرير: جدول بكل تحسين: الملف، الحجم قبل/بعد، التأثير المتوقع على CWV.

Prompt 8: تحسين Accessibility

أنت خبير Web Accessibility (WCAG 2.1 AA). المطلوب تحسين إمكانية الوصول.

الهدف الوصول إلى WCAG 2.1 AA compliance على الصفحات الرئيسية.

الملفات التي تفحصها:

• index.html

• services/index.html

• contact/index.html

• about/index.html

• solutions/ (9 صفحات)

• kernel/ (11 صفحة)

القيود:

• لا تغيّر  التصميم البصري

• لا تضف عنلصر يرئية جديدة

• حافظ على RTL

• لا تكسر الـ schema

خطوات التنفيذ:

• 1. أضف alt text وصفي لكل صورة (70 ملف ناقص)

• 2. تأكد من contrast ratio ≥ 4.5:1 (خصوصاً النص  الرمادي على dark background)

• 3. أضف aria-label للأزرار التي فيها أيقونات فقط

• 4. أضف skip-to-content link

• 5. تأكد من أن كل form field له label مرتبط

• 6. أضف aria-current="page" للـ nav link النشط

• 7. تأكد من keyboard navigation يعمل (focus visible)

• 8. شغّل: npm run verify:all

صيغة التقرير: جدول بكل إصلاح: الملف، السطر، المشكلة، الإصلاح، مستوى WCAG.

Prompt 9: تأمين API keys و NVIDIA integration

أنت خبير Application Security. المطلوب التأكد من أمان مفاتيح API.

الهدف التأكد من عدم تسريب أي مفتاح API في الكود العام أو git history.

الملفات التي تفحصها:

• .env (لا تطبع القيم - أسماء المتغيرات فقط)

• .gitignore

• frontend/routes/ (كل ملفات الـ routes)

• demo/ai-reject-dashboard/frontend/assets/js/

• demo/ai-tenders-analysis/*.html

• kernel/assets/js/kernel-api.js

• render.yaml

القيود:

• لا تطبع أي API key حقيقي

• لا تغيّر logicI الـ backend

• لا تعطّل  أي feature

• اذكر أسماء المتغيرات فقط

خطوات التنفيذ:

• 1. شغّل:  git log -p --all -S 'nvapi-' | head -50

• 2. شغّل: git log -p --all -S 'nAIza' ||head -50

• 3. شغّل:  git log -p --all -S 'gsk_' | head -50

• 4. افحص كل ملف JS في demo/ عن hardcoded keys

• 5. تأكد أن frontend/routes/ تستخدم process.env فقط

• 6. تأكد أن kernel-api.js يتصل بـ /api/ وليس مباشرة بـ NVIDIA

• 7. إذا وجدت key مسرّب فيs history: اقترح git filter-branch أو BFG

صيغة التقرير: جدول بكل متغير: الاسم، مكان الاستخدام، هل هو آمن (نعم/لا)،

التوصية.

Prompt 10: إنشاء .env.example آمن

أنت DevOps engineer. المطلوب إنشاء ملف .env.example شامل وآمن.

الهدف توثيق كل متغيرات البيئة المطلوبة بدون كشف أي قيمة حقيقية.

الملفات التي تفحصها:

• render.yaml (لاستخراج كل envVars)

• frontend/routes/*.js (لمعرفة المتغيرات المستخدمة)

• frontend/kernel/ (لمعرفة متغيرات kernel)

• .env (أسماء فقط)

القيود:

• لا تضع أي قيمة حقيقية

• استخدم placeholder واضح مثل: your-api-key-here

• أضف تعليق لكل متغير يشرح الغرض

• رتّب حسب ا لمجموعات (AI providers, Database, Analytics, Security)

خطوات التنفيذ:

• 1. اجمع كل المتغيرات من render.yaml

• 2. اجمع كل process.env.* من frontend/routes/

• 3. أنشئ .env.example مرتب:

# === AI Providers ===

NVIDIA_API_KEY=your-nvidia-api-key

NVIDIA_MODEL=minimaxai/minimax-m2.7

NVIDIA_URL=https://integrate.api.nvidia.com/v1

GEMINI_API_KEY=your-gemini-api-key

...

• 4. تأكد أن .env.example في .gitignore ليس مدرجاً  (يجب أن يكون tracked)

• 5. شغّل: git add .env.lexample

صيغة التقرير: الملف النهائي كاملاً.

Prompt 11: اختبار المشروع بعد التعديلات

أنت QA Engineer. المطلوب اختبار المشروع بعد كل التعديلات.

الهدف التأكد من أن كل شيء يعمل بدون regression.

الملفات التي تفحصها:

• كل ملفات HTML العامة

• sitemap.xml

• _redirects

• _headers

• frontend/routes/

القيود:

• لا تعدّل  أي ملف

• فقط افحصأوأبلغ

• إذا وجدت مشكلة، اذكرها بوضوح مع خطوات إعادة الإنتاج

خطوات التنفيذ:

• 1. npm run verify:all

• 2. npm run seo:gate

• 3. npm run internal-links:audit

• 4. npm run build

• 5. npm run sitemap:generate

• 6. تحقق يدوياً من:

• كل canonical tag يطابق URL الفعلي

• كل hreflang يشير لصفحة موجودة

• كل redirect يعمل (لا loops)

• كل صفحة في sitemap موجودة فعلاً

• لا يوجد API key مكشوف في أي HTML/JS عام

• 7. افحص console errors في المتصفح لأهم 5 صفحات

صيغة التقرير:

• عدد الفحوصات الناجحة / الفاشلة

• قائمة المشاكل المكتشفة مع الأولوية

• توصية: جاهز للنشر أم يحتاج إصلاح

Prompt 12: تحويل التقرير إلى DOCX مرتب

أنت مصمم تقارير احترافية. المطلوب تحويل تقرير تحليل BRIGHTAI إلى ملف DOCX

مرتب.

الهدف إنشاء ملف DOCX احترافي قابل للتسليم.

الملفات التي تفحصها:

• هذا التقرير بالكامل (من المحادثة)

• package.json (devDependencies: docx)

القيود:

• استخدم مكتبة docx الموجودة في devDependencies

• لا تستخدم مكتبات خارجية جديدة

• التنسيق: خط عربي واضح، جداول مرتبة، ألوان محايدة

• الملف النهائي: docx/BRIGHTAI_Full_Project_Audit_Saudi_SEO_UX_Prompts.docx

خطوات التنفيذ:

• 1. أنشئ script: scripts/generate-audit-docx.mjs

• 2. استخدم مكتبة docx لإنشاء:

• غلاف بعنوان: "تقرير تحليل مشروع BRIGHTAI الشامل"

• تاريخ: 2026-05-31

• جدول المحتويات

• كل أقسام التقرير بترتيب

• جداول النسب

• المشاكل الحرجة

• خطة التنفيذ

• Prompts التنفيذية

• 3. شغّل: node scripts/generate-audit-docx.mjs

• 4. تأكد أن الملف يُفتح بشكل صحيح

صيغة التقرير: مسار الملف النهائي + حجمه.

| 10 | ملاحظات ختامية خلاصة نقاط القوة والضعف والحكم النهائي. |
| --- | --- |

نقاط القوة الحقيقية

• بنية SEO تقنية من أفضل ما يظهر عادةً في مشاريع سعودية: 0 broken links، schema محلي، hreflang، geo-targeting.

• نظام فحص CI متقدم: seo:gate, verify:all, internal-links:audit.

• Kernel module كمنتج حقيقي مع 11 صفحة تفاعلية.

• 9 صفحات solutions مفصلة.

• Security headers ممتازة: HSTS, CSP, X-Frame-Options.

• API architecture نظيفة مع rate limiting.

نقاط الضعف الحقيقية

• فقر المحتوى التسويقي: مقالتين وصفحة خدمات واحدة.

• لا صفحات مدن أو قطاعات.

• 48 ملف CSS تمثل technical debt.

• بريد gmail في schema المؤسسي.

• OG image هو logo وليس صورة مخصصة.

• لا social proof أو case studies حقيقية.

الخلاصة المشروع يملك أساساً تقنياً يتفوق على 90% من المواقع السعودية المنافسة. المشكلة ليست في البنية بل في المحتوى. إضافة 20-30 صفحة محتوى مستهدف يمكن أن تضاعف الزيارات العضوية خلال 3-6 أشهر.